中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目监理

询价文件

中山市医疗保障局

2020年12月7日

# 报价邀请函

中山市医疗保障局拟对以下项目开展询价，现邀请合格的供应商参与报价。有关事项如下：

- 项目名称：中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目监理。

- 采购内容：中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目监理。

- 实施地点：中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目指定地点。

- 工期要求：合同签订后至项目综合验收完成,具体以合同中约定服务工期为准。

- 对供应商的资格要求：

  - 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；

  - 为国内独立的事业单位法人或企业法人；

  - 具有国家工业和信息化部或中国电子信息行业联合会颁发的信息系统工程监理甲级资质。

- 提交采购响应文件及开标时间：2020年12月11日上午11时截止提交采购响应文件；开标时间为2020年12月11日。

- 提交采购响应文件地点及联系人：中山三路26号市政府第二办公区21楼2103室；联系人：吴晓，联系方式：88103060。

- 评选方式：同等条件下选取报价最低的供应商。

# 第一部分 供应商须知

一、采购人：中山市医疗保障局。

二、对供应商的商务要求：

2.1 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2.2 供应商为国内独立的事业单位法人或企业法人；

2.3 具有国家工业和信息化部或中国电子信息行业联合会颁发的信息系统工程监理甲级资质。

三、关于报价：

3.1 供应商必须以人民币报价；

3.2 所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费）；

3.3 最高限价：￥47900.00元。

四、响应文件应包括（需加盖供应商公章）：

4.1 营业执照副本；

4.2 相关资质证明文件；

4.3 项目报价函；

4.4 以上材料连同法定代表人证明书或法人代表授权书原件，请附在采购响应文件内于提交采购响应文件时一并提交。

五、响应文件份数和报送要求：

正本一份，并提供电子印章文件或盖章扫描件一份；响应文件需用A4纸张装订成册，封条密封并加盖公章（封面必须注明项目名称及报价单位、地址、联系人、电话号码），由供应商安排本单位专人送达指定地点，否则视为无效采购响应文件。

# 第二部分 项目技术要求

## 第一章  项目概况

### 1.1 采购目的

本次采购目的是为中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目提供全过程监理服务。

### 1.2 项目规模

中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目，建设内容包括：

| 序号 | 技术服务大类 | 具体建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医保系统技术开发 | 个人社保信息查询 |  |
|  |  | 社区卫生服务站查询 |  |
|  |  | 统筹余额查询 |  |
|  |  | 医保门诊结算 |  |
|  |  | 普通住院登记 |  |
|  |  | 住院医保费用结算 |  |
|  |  | 特定病种门诊结算 |  |
|  |  | 产前检查门诊结算 |  |
|  |  | 计生手术门诊结算 |  |
|  |  | 查询参保人当年度个人指定社区点信息 |  |
|  |  | 参保人指定社区点登记 |  |
|  |  | 前台待遇核付功能 |  |
|  |  | 退休一次性缴费 |  |
|  |  | 止付名单申请修改(流程) |  |
|  |  | 白名单修改(流程) |  |
|  | 公共业务模块技术开发 | 个人基本信息 |  |
|  |  | 单位基本信息 |  |
|  |  | 个人参保套餐管理 |  |
|  |  | 农保家庭管理 |  |
|  |  | 积分入学学生医疗管理 |  |
|  |  | 医疗/生育缴费 |  |
|  |  | 医疗一次性缴费 |  |
|  |  | 退费处理 |  |
|  |  | 人员合并 |  |
|  |  | 网报人员替换 |  |
|  |  | 补收处理 |  |
|  |  | 协议补收缴费 |  |
|  |  | 一次性缴费退费 |  |
|  |  | 批量补收处理 |  |
|  |  | 特殊征收/退费处理 |  |
|  |  | 大学生一次性缴费处理 |  |
|  |  | 失业代扣医疗 |  |
|  |  | 退单核对处理 |  |
|  |  | 退单重发结算处理 |  |
|  |  | 批量退单核对 |  |
|  |  | 补充医保生成 |  |
|  |  | 离休公费医疗人员信息维护 |  |
|  |  | 离休公费医疗人员注销 |  |
|  |  | 退休医疗一次性缴费划转 |  |
|  |  | 批量差额退费处理 |  |
|  |  | 手工退付冲减 |  |
|  |  | 批量手工退付冲减 |  |
|  |  | 财政补贴征集 |  |
|  |  | 财政补贴到账确认 |  |
|  |  | 财政补贴征集核对 |  |
|  |  | 业务复核处理 |  |
|  |  | 工伤1-4级代扣医疗 |  |
|  |  | 单位综合查询 |  |
|  |  | 个人综合查询 |  |
|  | 关系转移业务模块技术开发 | 异地生育保险年限录入 |  |
|  |  | 转出异地登记处理 |  |
|  |  | 转出异地 |  |
|  |  | 异地转入登记处理 |  |
|  |  | 异地转入金额录入 |  |
|  |  | 异地转入登记对碰 |  |
|  |  | 异地转入对碰成功转失败 |  |
|  |  | 异地转入 |  |
|  |  | 转入重复退费处理 |  |
|  |  | 异地转入即转出登记 |  |
|  |  | 批量异地转出 |  |
|  | 财务业务模块技术开发 | 实时支付财务确认 |  |
|  |  | 财务实时支付平台 |  |
|  |  | 批量财务支付平台 |  |
|  |  | 财务废单处理 |  |
|  |  | 支付回盘文件导入确认 |  |
|  |  | 手工支付确认 |  |
|  |  | 支票批量支付 |  |
|  |  | 取消制盘 |  |
|  |  | 批量支付业务出账 |  |
|  |  | 实时支付方式调整 |  |
|  |  | 转入基金确认 |  |
|  |  | 多付追回确认 |  |
|  |  | 代扣医保财务确认 |  |
|  |  | 财务出纳记账 |  |
|  |  | 生成会计凭证 |  |
|  |  | 科目对照配置 |  |
|  |  | 出纳对照配置 |  |
|  |  | 出纳银行做账配置维护 |  |
|  |  | 财务支付制盘回盘配置维护 |  |
|  |  | 财务征收制盘回盘配置维护 |  |
|  |  | 财务综合查询 |  |
|  | 月结模块技术开发 | 门诊月结 |  |
|  |  | 家庭户月结 |  |
|  |  | 月结算处理 |  |
|  | 报表打印技术开发 | 城乡居民医疗保险计划表 |  |
|  |  | 核定负值单退费打印 |  |
|  | 生育子系统技术开发 | 定点社区信息维护 |  |
|  |  | 医保个帐月计划 |  |
|  |  | 医疗个帐卡值转出汇总 |  |
|  |  | 门诊划拨查询 |  |
|  |  | 医保手工注资 |  |
|  |  | 医保帐户重拨 |  |
|  |  | 医保注资汇总审批 |  |
|  |  | 本地医保个帐批量支付 |  |
|  |  | 个账划入 |  |
|  | 医保税务平台新增 | 系统架构设计 |  |
|  |  | 业务规则梳理 |  |
|  |  | 个人基本信息 |  |
|  |  | 单位基本信息 |  |
|  |  | 单位缴费核定信息 |  |
|  |  | 个人缴费核定信息 |  |
|  |  | 单位缴费明细 |  |
|  |  | 个人缴费明细 |  |
|  |  | 退费申请信息 |  |
|  |  | 单位退费明细表 |  |
|  |  | 个人退费明细 |  |
|  |  | 缴费冲正信息表 |  |
|  |  | 托收明细表 |  |
|  |  | 社保业务作废冲正信息表 |  |
|  | OGG搭建 | 1、医保税务平台同步税务数据到中山前置Oracle库，然后从同步到中山原生产库（BD2） 2、中山原生产库（BD2）同步托收单信息到中山前置Oracle库，再同步到省医保税务平台。 |  |
|  | 原代征税务解绑 | 代征模式历史数据分析处理，如生成托收单未到账的如何处理。 |  |
|  |  | 代征税务与核心系统程序解耦分析和处理。 |  |
|  | 系统技术工作 | 系统测试，对原系统所有生育和医疗功能进行验证测试。 |  |
|  |  | 系统操作培训 |  |
|  | 政务信息资源交换共享 | 单位基本信息 |  |
|  |  | 单位缴费核定信息 |  |
|  |  | 单位缴费明细 |  |
|  |  | 个人缴费明细 |  |
|  |  | 退费申请信息 |  |
|  |  | 单位退费明细表 |  |
|  |  | 个人退费明细 |  |
|  |  | 缴费冲正信息表 |  |

## 第二章  监理服务要求

### 2.1 总体要求

监理方应按照科学、规范、诚信的原则，全力做好监理工作，协助完成项目任务并提供管理和技术咨询。监理服务费为总包干价格，监理单位须承诺不得以工期延长、工作量增加等为由要求增加监理费用。

### 2.2 服务方式

- 本项目要求以现场监理为主方式进行，自合同签订后到项目终验为止，监理方应安排总监理工程师和至少1名驻场监理工程师，按采购方要求建立项目监理组并负责开展整个项目的全程监理工作，同时根据所监理项目具体施工需求增加监理人员；驻场监理工程师专职全程驻场。

- 监理服务地点：项目具体施工地点；常驻备勤地点：项目具体施工地点。

### 2.3 监理依据

本项目监理服务遵循的依据包括但不限于：

#### 2.3.1 监理行业的有关文件

1Error: Reference source not found 信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》；

2Error: Reference source not found 信息系统工程监理单位资质管理办法；

3Error: Reference source not found 信息系统工程监理工程师资格管理办法。

#### 2.3.2信息系统建设有关的标准、规范或文件

1 GB/T 17544－1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》；

2 GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》；

3 GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》；

4 GB 8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

5 《计算机信息系统安全保护条例》；

6 《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》；

7 《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》；

8 《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》；

9 《计算机信息网络国际互联网管理规定》；

10 《计算机病毒防治管理办法》。

#### 2.3.3 其他法律法规或标准

1 《中华人民共和国档案法》；

2 《中华人民共和国档案法实施办法》；

3 《广东省档案管理办法》；

4 GB/T19001-2000 《质量管理体系要求》。

### 2.4 监理周期

合同签订后至中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目通过综合验收为止。

## 第三章  项目人员与职责要求

### 3.1 项目人员要求

#### 3.1.1 对总监理工程师的要求

- 1）本科或以上学历，具备注册监理工程师证书和中级以上职称；

- 2）从事信息系统工程项目监理或辅助项目管理或咨询服务工作5年以上；

- 3）担任过不少于3个投资额500万元以上信息系统工程项目的监理工程师。

#### 3.1.2 对驻场监理工程师的要求

- 1）本科或以上学历；

- 2）从事信息系统工程监理或辅助项目管理或咨询服务相关工作2年以上；

- 3）保证在本项目专职监理，并在合同签订后到岗。

#### 3.1.3 其他要求

- 1）项目实施过程中，未经建设单位同意，项目总监理工程师和驻场监理工程师均不得变更。因不可控因素导致项目组人员发生变更的，项目监理单位必须在3个工作日内书面通知业主方，业主批准后，监理单位需在2个工作日内提出候选人员名单供业主选择，候选人员必须具有与原人员相当或更高的资质；

- 2）若出现项目组人员辞职或解聘导致人员变动的情况时，项目监理单位必须在3个工作日内书面通知业主方，并接受业主在该项目考核时对此的影响评价和扣分；

- 3）业主有权书面要求项目监理单位撤换不称职的项目组成员。

### 3.2 项目职责要求

- 根据中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目建设要求，监理单位应依照相关标准及项目需求，以项目利益为目标，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法等相关原则，为项目提供监理服务。

- 监理单位应对中山市医疗保障局基于省人社大集中的社保数据回流改造项目提供从监理合同签订之日起，至项目通过终验之日止的全过程监理服务。按具体的监理内容又可分为：工程质量控制、工程进度控制、工程投资的控制、合同的管理、文档的管理、数据安全的管理、知识产权的管理、保密管理和文明施工与安全生产管理等。

- 监理单位的主要工作任务如下：

- （一）项目整体设计，组织及实施方案的总体把关

- （1）审核和确认招标方案、整体设计方案、技术实施方案，确保方案符合项目总体目标；

- （2）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

- （3）审核和确认承建单位的质量保证计划；

- （4）审核和确认承建单位的进度控制计划；

- （二）质量控制

- （1）深化设计的质量控制

- 1）协助用户审查和确认承建商的深化设计方案；

- 2）审查和确认承建商的总体技术方案，并提交相应审核报告；

- 3）审查和确认承建商的组织实施方案；

- 4）审查和确认承建商的工程质量保证计划及质量控制体系；

- 5）审查和确认承建商的测试计划；

- 6）审查和确认承建商的工程进度计划；

- 7）确定项目质量控制的关键节点。

- （2）系统集成质量的控制

- 1） 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

- 2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

- 3）协助业主单位审核系统软件选型方案；

- 4）对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核并提供相应文档；

- 5）根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法；

- 6）对系统软件的安装调试进行验收审核。

- （3）工程实施的质量控制

- 1）监督承建商执行项目实施质量计划；

- 2）督促、检查承建商严格按工程承建合同、国家工程技术标准、施工规范进行项目实施；

- 3）检查工程采用的主要设备及关键材料是否符合工程量清单或标书所规定的厂家、型号、规格和质量标准，严格核查主要设备、材料的原产地证明、出厂合格证明并做好文档记录；

- 4）在项目实施现场对实施情况进行旁站、巡视等监理工作，对工程质量情况进行跟踪；

- 5）及时发现项目实施中的质量问题并提出专项监理报告；

- 6）审核承建商提交的工程实施进度表，控制工程总进度；

- 7）核查项目实施过程中的主要部位环节，督促承建商进行隐蔽工程的随工复查验收、分项工程验收和工程竣工初步验收，并对此给出书面意见；

- 8）核定工程分阶段完成情况，审核承建商进度报表及付款申请，签发工程付款凭证。

- （4）技术培训质量的控制

- 1）审核确认承建单位的培训计划；

- 2）监督承建单位实施培训计划，并征求业主的反馈意见；

- 3）审核确认承建单位的培训总结报告。

- (三) 进度控制

- （1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

- （2）组织召开进度协调会议，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要；

- （3）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

- （4）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

- （5）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

- (四)项目投资的控制

- （1）通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

- （2）协助用户做好工程支付预算的流量表，及时向用户提供项目质量和工程进度审核结果，以使付款进度能够与工程质量和工程进度结合起来；

- （3） 当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

- (五)合同管理

- （1）协助业主签订合同；

- （2）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

- （3）对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

- （4）对工程暂停、复工等事宜进行审核确认；

- （5）根据合同约定，审核承建商提交的付款申请，签发付款凭证。

- (六)项目信息管理

- （1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

- （2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

- （3）督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

- （4）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单；

- （5）组织阶段性项目总结。

- (七)项目文件的管理

- （1）监理方应负责以下文档的编写：

- 1）项目建设监理日记、周报、月报(包括反映业务需求的处理情况)及项目大事记；

- 2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

- 3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

- 4）做好各阶段的监理文档（监理规划、监理工作实施细则、专题监理报告、验收监理报告及监理工作总结报告等），并按时提交给用户。

- （2）监理方应参与以下文档的管理：

- 1）项目实施期间各类技术文件；

- 2）合同执行过程中的各类往来文件及存档。

- （八）项目安全的管理

- （1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

- （2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

- （九）知识产权的管理

- （1）协助用户对项目建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，防止被非授权使用；

- （2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- （十）保密管理

- （1）对建设项目的设计方案、施工方案以及所有施工过程资料和信息负有保密责任，未经用户许可不能外泄。

- （十一）项目会议制度

- （1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证并出具会议纪要：

- 1）项目协调会；

- 2）项目周例会；

- 3）项目专题研讨会；

- 4）项目问题通报会；

- 5）项目阶段及最终验收会。

- （2）监理方还应积极参加以下会议：

- 1）项目专家论证评审会；

- 2）项目阶段工作总结会。

- (十二)组织协调

- （1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

- （2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

- （3）确立项目安全监督的工作目标。

- (十三)应用软件开发监理

- 对于本项目应用软件系统部分的监理，主要是应用软件工程的方法，对软件开发过程实施有效的监督管理，确保交付的软件产品达到系统设计要求。采用组织和技术措施，对软件生命周期的各个阶段实施项目管理。主要对软件开发各阶段提交的阶段性成果进行评审，从而实现对软件可靠性的有效监控，包括对开发方提供的软件需求说明、总体设计书、详细设计书、系统软件、测试和验收规范等进行监理。

- (十四)对测试和测试设施的要求

- 测试要求：为更好完成本项目，本监理服务包括一系列测试，监理服务工程中须提供相关的测试设备以完成如下测试：

- 信息应用系统测试:功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试。

- （十五）其他工作

- 协助业主方完成其他方面的项目管理工作，并提出建设性意见及解决方法等工作。

## 第四章  付款方式

合同签订后10个工作日内，乙方开具相应金额发票给甲方后，甲方向乙方支付合同总价50%的款项；项目通过甲方验收后10个工作日内，乙方开具相应金额发票给甲方后，甲方向乙方支付合同金额50%的款项。

- 第三部分 成交说明

报价截止后，由采购方审查报价文件，在报价人响应采购需求及提供资料符合该项目询价文件的情况下，价低者中标，并由采购方通知中标人签订合同。